TijaraFlow

Procédures d’onboarding client

Playbook de mise en service, de l’inscription au go-live

Version 1.0

Édition 2026 · Customer Success & Support

# Table des matières

# 1. Objet et périmètre

Ce document décrit la procédure standard d’onboarding d’un nouveau client TijaraFlow, depuis l’inscription jusqu’à la mise en service (go-live) et le suivi. Il s’adresse aux équipes Customer Success et Support, et fournit des checklists et modèles réutilisables.

## 1.1 Objectif de l’onboarding

Amener le client à la « valeur » le plus vite possible : une boutique connectée, des données synchronisées et un usage autonome des modules essentiels.

## 1.2 Définition d’un client « activé »

- Au moins une boutique connectée et synchronisée.

- Produits et commandes visibles dans le tableau de bord.

- E-mail de notification configuré.

- Au moins une session de prise en main réalisée.

# 2. Rôles et responsabilités

| Rôle | Responsabilité |
| --- | --- |
| Customer Success (CSM) | Pilote l’onboarding, anime le kickoff et la formation, suit les jalons. |
| Référent client | Point de contact principal côté client, valide les étapes métier. |
| Contact technique client | Configure la boutique (webhook, clé API) si nécessaire. |
| Support | Prend le relais après le go-live pour les demandes courantes. |

## 2.1 Matrice RACI (synthèse)

| Activité | CSM | Client | Support |
| --- | --- | --- | --- |
| Kickoff | R | C | I |
| Création du compte | C | R | I |
| Connexion boutique | C | R | I |
| Validation des données | R | C | I |
| Formation | R | C | I |
| Go-live | R | C | I |
| Suivi post-go-live | R | C | C |
| Support courant | I | C | R |

R = Responsable, C = Consulté/Contributeur, I = Informé.

# 3. Vue d’ensemble des phases

L’onboarding se déroule en sept phases. La durée varie selon le profil du client (voir chapitre 11).

| Phase | Objet | Jalon de sortie |
| --- | --- | --- |
| 1. Kickoff | Cadrer le projet et recueillir les informations | Besoins et planning validés |
| 2. Configuration du compte | Créer le compte et régler les paramètres | Compte prêt |
| 3. Connexion boutique | Brancher la boutique et lancer la synchro | Première synchro réussie |
| 4. Validation des données | Vérifier produits, commandes, stock | Données conformes |
| 5. Formation | Prise en main des modules | Participant autonome |
| 6. Go-live | Activer les automatisations et passer en production | En production |
| 7. Suivi | Points de contrôle J+7 et J+30 | Client activé et satisfait |

# 4. Phase 1 — Kickoff

Réunion de lancement (30–45 min) pour cadrer l’onboarding et recueillir les informations nécessaires.

## 4.1 Ordre du jour type

- Présentation des interlocuteurs et des rôles.

- Objectifs du client et critères de succès.

- Recueil des informations (questionnaire, voir Annexe A).

- Choix du forfait et planning des phases.

- Prochaines étapes et responsabilités.

## 4.2 Informations à recueillir

- Plateforme(s) de boutique : WooCommerce, Shopify, autre.

- Volume de produits et de commandes mensuelles.

- Contact technique pour la configuration.

- Attentes prioritaires (synchro, facturation, prévisions…).

# 5. Phase 2 — Configuration du compte

- Le client crée son compte et se connecte.

- Sélection du forfait adapté au volume (voir limites par forfait).

- Renseigner l’e-mail de notification (Paramètres → Notifications).

- Présenter la page « Bien démarrer » et sa checklist.

Choix du forfait Starter convient pour découvrir ; Pro débloque les automatisations ; Business est requis pour le multi-boutiques et l’API. Aligner le forfait sur les besoins identifiés au kickoff.

# 6. Phase 3 — Connexion de la boutique

Étape technique clé. Peut être réalisée par le contact technique du client, accompagné par le CSM.

- Générer une clé API (Paramètres → Clés API) et la copier.

- Récupérer l’URL de webhook (module Intégrations).

- Dans la boutique, créer le webhook avec cette URL et activer les événements requis.

- Optionnel : définir un secret de signature et le renseigner côté TijaraFlow.

- Déclencher une première synchronisation (ex. enregistrer un produit).

## 6.1 Checklist technique

| Vérification | OK ? |
| --- | --- |
| Clé API créée et copiée | ☐ |
| Webhook configuré dans la boutique | ☐ |
| Événements requis activés | ☐ |
| Première synchro visible dans le journal | ☐ |
| Signature HMAC configurée (optionnel) | ☐ |

# 7. Phase 4 — Validation des données

- Vérifier que les produits remontent (nombre cohérent avec la boutique).

- Vérifier qu’une commande de test se synchronise et décrémente le stock.

- Contrôler les quantités de stock et les seuils d’alerte.

- Consulter le journal de synchronisation : aucun statut d’erreur bloquant.

En cas d’écart Se référer au chapitre 13 (blocages fréquents) avant d’escalader. La plupart des écarts viennent d’une clé API erronée ou d’événements non activés côté boutique.

# 8. Phase 5 — Formation

Réaliser la session de prise en main (parcours « Découverte », demi-journée) à partir du Guide de formation client. Adapter selon le profil : ajouter le parcours « Maîtrise » pour les power users, « Avancé / Admin » pour les équipes techniques.

- Vérifier les acquis avec le quiz de fin de session.

- Remettre le manuel utilisateur et les checklists quotidiennes.

# 9. Phase 6 — Go-live

- Activer les automatisations pertinentes (facturation auto, alertes de stock) selon le forfait.

- Confirmer que l’e-mail de notification est correct.

- Communiquer la mise en production au client (modèle d’e-mail en Annexe C).

- Surveiller les premières 48 h (journal de synchro, e-mails).

# 10. Phase 7 — Suivi

| Échéance | Action |
| --- | --- |
| J+7 | Point de 30 min : usage réel, questions, ajustements. |
| J+30 | Bilan : indicateurs d’usage, satisfaction, opportunités (upgrade). |

À l’issue du suivi, le client est considéré comme « activé » et bascule vers le support courant (handover, chapitre 14).

# 11. Modèles de planning selon le profil

| Profil | Durée | Accompagnement |
| --- | --- | --- |
| Autonome (self-serve) | 1–2 jours | Onboarding par e-mail + checklists ; assistance à la demande. |
| Assisté (PME) | 1–2 semaines | Kickoff + formation Découverte + suivi J+7/J+30. |
| Avancé (équipe IT / multi-boutiques) | 2–4 semaines | Ajout du parcours Avancé/Admin et accompagnement intégration/API. |

# 12. Modèles de communication

## 12.1 E-mail de bienvenue

Objet : Bienvenue chez TijaraFlow — démarrons votre onboarding. Corps : remerciement, rappel des prochaines étapes (kickoff), lien vers le manuel, coordonnées du CSM.

## 12.2 Ordre du jour du kickoff

Envoyé avant la réunion : objectifs, informations à préparer (plateforme, volumes, contact technique), durée.

## 12.3 Confirmation de go-live

Objet : Votre espace TijaraFlow est en production. Corps : récapitulatif de la configuration, automatisations activées, contacts support, dates des points de suivi.

## 12.4 E-mail de suivi (J+30)

Objet : Votre premier mois avec TijaraFlow. Corps : synthèse d’usage, conseils, proposition d’évolution de forfait si pertinent.

# 13. Blocages fréquents et résolutions

### Les produits ne remontent pas après connexion

Vérifier que la clé API de l’URL de webhook correspond au compte, que les événements sont activés côté boutique, et consulter le journal de synchronisation.

### Le client n’atteint pas la première synchro

Refaire la configuration du webhook étape par étape (chapitre 6) ; tester en enregistrant un produit dans la boutique.

### Le client a dépassé les limites de son forfait

Vérifier les jauges d’usage (Facturation) ; recommander le forfait adapté.

### Les e-mails automatiques n’arrivent pas

Vérifier l’e-mail de notification et les indésirables ; confirmer que le forfait inclut les automatisations.

# 14. Handover vers le support

À la fin du suivi (J+30), le CSM transmet le dossier au support : récapitulatif de configuration, forfait, contacts, points d’attention. Les demandes courantes sont ensuite traitées selon les SOP du support.

- Statut « activé » confirmé.

- Configuration documentée (boutique, automatisations).

- Historique des échanges et points ouverts éventuels.

# 15. Indicateurs d’onboarding (KPI)

| Indicateur | Cible |
| --- | --- |
| Délai jusqu’à la première synchro | < 3 jours ouvrés |
| Délai jusqu’à l’activation | < 2 semaines (profil assisté) |
| Formation Découverte réalisée | 100 % des clients assistés |
| Satisfaction post-onboarding | ≥ 8/10 |

Ces cibles sont indicatives et à ajuster selon votre organisation.

# 16. Annexe A — Questionnaire de kickoff

- Nom de l’entreprise et secteur : ____________________

- Plateforme(s) de boutique : ☐ WooCommerce ☐ Shopify ☐ Autre : ______

- Nombre de produits : ______   Commandes / mois : ______

- Contact technique (nom, e-mail) : ____________________

- Objectifs prioritaires : ____________________

- Forfait envisagé : ☐ Starter ☐ Pro ☐ Business

- Date de go-live souhaitée : ____________________

# 17. Annexe B — Checklist maître d’onboarding

| Étape | Responsable | OK ? |
| --- | --- | --- |
| Kickoff réalisé | CSM | ☐ |
| Questionnaire complété | Client | ☐ |
| Compte créé et forfait choisi | Client | ☐ |
| E-mail de notification réglé | Client | ☐ |
| Clé API créée | Client | ☐ |
| Webhook configuré | Client/Tech | ☐ |
| Première synchro réussie | CSM | ☐ |
| Données validées | CSM | ☐ |
| Formation Découverte réalisée | CSM | ☐ |
| Automatisations activées (si éligible) | CSM | ☐ |
| Go-live confirmé | CSM | ☐ |
| Suivi J+7 effectué | CSM | ☐ |
| Suivi J+30 effectué | CSM | ☐ |
| Handover support | CSM | ☐ |

# 18. Annexe C — Checklist de go-live

- Boutique connectée et synchronisée (journal sans erreur).

- Stock et produits conformes.

- E-mail de notification confirmé.

- Automatisations activées selon le forfait.

- Client formé (parcours Découverte au minimum).

- E-mail de confirmation de go-live envoyé.

- Surveillance 48 h planifiée.